Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i čl. 30. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22 i 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 27. sjednici održanoj dana 07. travnja 2025. godine, donosi:

**IZVRŠENJE PROGRAMA   
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

I – OPĆE ODREDBE

**Članak 1**.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2024. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

**Članak 2**.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

**1. Nerazvrstane ceste**

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 31.12.2024. GODINE** | **INDEKS 3/2** |
| R101 IZGRADNJA ODVOJAK CESTE A. STEPINCA (MRSULJA)  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 39.300,00 | 41.052,08 | 104,46% |
| R276 Projektna dokumentacija - nerazvrstana cesta industriska zona Jaričište  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00% |
| R110 REKONSTRUKCIJA UL. M.GUPCA-SV.DONAT SIKIREVCI-PRISTUPNA CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI -FAZA III  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 75.500,00 | 75.425,34 | 99,90% |
| **UKUPNO:** | **118.550,00** | **120.227,42** | **101,41%** |

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R148-1 OPLOČAVANJE ISPRED SIKIREVČANKE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNO:** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00%** |

**3. Javna parkirališta**

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R251 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED OBJEKTA SIKIREVČANKA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 39.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **39.800,00** | **0,00** | **0,00%** |

**4. Javne garaže**

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R253 POSTAVLJANJE PRIJELAZNIH MOSTOVA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.000,00 | 1.870,00 | 93,50% |
| **UKUPNO:** | **2.000,00** | **1.870,00** | **93,50%** |

**7. Javna rasvjeta**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.340,00 | 3.331,25 | 99,74% |
| **UKUPNO:** | **3.340,00** | **3.331,25** | **99,74%** |

**8. Groblja i krematoriji na grobljima**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R220 SANACIJA NA KAPELICI SRCA ISUSOVA NA GROBLJU SIKIREVCI  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 11.970,00 | 11.960,56 | 99,92% |
| **UKUPNO:** | **11.970,00** | **11.960,56** | **99,92%** |

**9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** |  |  |  |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 123.850,00 | 81.381,18 | 65,71% |
| 52 Kapitalne pomoći | 54.010,00 | 56.008,05 | 103,70% |
| **UKUPNO:** | **177.860,00** | **137.389,23** | **77,25%** |

**Članak 4.**

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2024. godini stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“ te će biti objavljeno i na službenim stranicama Općine Sikirevci [www.opcina-sikirevci.hr](http://www.opcina-sikirevci.hr).

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Zovko, v.r.

KLASA: 400-04/25-01/1

URBROJ: 2178-26-02-25-02

Sikirevci, 07. travnja 2025. godine