Slika na kojoj se prikazuje simbol, emblem, zastava

Opis je automatski generiran

**REPUBLIKA HRVATSKA**

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SIKIREVCI**

OPĆINSKO VIJEĆE

Slika na kojoj se prikazuje crtić, ukrasni isječci, alat, sjekira

Opis je automatski generiran

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20),članka 30.Statuta Općine Sikirevci(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.11/21.,“Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22., 7/23.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci donijelo je na 24. sjednici održanoj dana 03.prosinca 2024. godine.

1. **IZMJENE PROGRAMA  
   građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sikirevci za 2024. godinu**

**Članak 1**.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci( „Službeni glasnik Općine Sikirevci“broj 8/23.) mijenja se u cijelosti i glasi:

„ Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2024. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

**Članak 2**.

**1. Nerazvrstane ceste**

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| R100 IZGRADNJA CESTE L. MANDIĆA JARUGE  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R101 IZGRADNJA ODVOJAK CESTE A. STEPINCA (MRSULJA)  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi | 50.000,00 | -10.700,00 | 39.300,00 | 78,60% |
| R087 IZGRADNJA PUNIONICE ZA EL. VOZILA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| R118 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE PUNIONICE ZA EL. VOZILA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R276 Projektna dokumentacija - nerazvrstana cesta industriska zona Jaričište  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |  |
| R110 REKONSTRUKCIJA UL. M.GUPCA-SV.DONAT SIKIREVCI-PRISTUPNA CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI -FAZA II  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi | 80.000,00 | -4.500,00 | 75.500,00 | 94,38% |
| **UKUPNO:** | **184.000,00** | **-65.450,00** | **118.550,00** | **64,43%** |

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
| R255 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UL.LJUDEVITA NEPARNA STRANA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R148-1 OPLOČAVANJE ISPRED SIKIREVČANKE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |  |
| R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMA  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi | 28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R113 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U SIKIREVCIMA A. STEPINCA PARNA STRANA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 6.600,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| R112 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U SIKIREVCIMA LJ. GAJA PREMA KRUŠEVICI  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 6.600,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **42.500,00** | **-40.300,00** | **2.200,00** | **5,18%** |

**3. Javna parkirališta**

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
| R252 AMBULANTA JARUGE- IZGRADNJA PARKIRALIŠTA  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R106 AMBULANTA SIKIREVCI-IZGRADNJA PARKIRALIŠTA  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R106-1 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED DJEČJEG VRTIĆA  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 62.400,00 | -62.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| R251 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED OBJEKTA SIKIREVČANKA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 100,00% |
| R103 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA IZA OPĆINSKE ZGRADE-zacjeljivanje kanala  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **252.200,00** | **-212.400,00** | **39.800,00** | **15,78%** |

**4. Javne garaže**

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
| R253 POSTAVLJANJE PRIJELAZNIH MOSTOVA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.300,00 | -1.300,00 | 2.000,00 | 60,61% |
| **UKUPNO:** | **3.300,00** | **-1.300,00** | **2.000,00** | **60,61%** |

**7. Javna rasvjeta**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
| R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 10.600,00 | -7.260,00 | 3.340,00 | 31,51% |
| **UKUPNO:** | **10.600,00** | **-7.260,00** | **3.340,00** | **31,51%** |

**8. Groblja i krematoriji na grobljima**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
| R159 IZGRADNJA GROBNIH STAZA I GROBNICA U OBA MJESNA GROBLJA OPĆINE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R241 REKONSTRUKCIJA KAPELICE M.MAGDALENE NA GROBLJU U JARUGAMA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 13.300,00 | -13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R220 SANACIJA NA KAPELICI SRCA ISUSOVA NA GROBLJU SIKIREVCI  Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi | 30.000,00 | -18.030,00 | 11.970,00 | 39,90% |
| **UKUPNO:** | **53.300,00** | **-41.330,00** | **11.970,00** | **22,46%** |

**9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** |  |  |  |  |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 85.500,00 | 38.350,00 | 123.850,00 | 144,85% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Kapitalne pomoći | 450.400,00 | -396.390,00 | 54.010,00 | 11,99% |
| **UKUPNO:** | **545.900,00** | **-368.040,00** | **177.860,00** | **32,58%** |

**Članak 4.**

Ova I. Izmjena Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci, a biti će objavljene i na službenim stranicama Općine Sikirevci [www.opcina-sikirevci.hr](http://www.opcina-sikirevci.hr). sa primjenom od 01.siječnja 2024. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Zovko,v.r.

KLASA:400-08/23-01/1

URBROJ:2178-26-02-24-03

Sikirevci, 03.prosinac 2024.